通化市住宅专项维修资金应急使用办法

（征求意见稿）

- 第一章 总则

第一条【制定依据】为规范住宅专项维修资金应急使用程序，保障房屋使用安全与业主合法权益，依据《物业管理条例》《住宅专项维修资金管理办法》等法律法规，结合我市实际，制定本办法。

第二条【适用范围】我市行政区域内建立维修资金制度的物业管理区域，经验收合格且在保修期届满后，物业共用部位、共用设施设备发生危及人身安全、房屋安全或严重影响正常居住，需立即维修、更新、改造的应急使用，适用本办法。

- 第三条【职责分工】市、县（市）政府物业行政主管部门是住宅专项维修资金应急使用的主管部门，负责住宅专项维修资金应急使用的政策实施、审核、拨付与监督管理工作。

乡（镇）政府、街道办事处负责现场查勘、指导申请主体开展工作、协调纠纷、监督维修实施与公示等工作。

- 消防救援机构负责对消防设施是否符合应急情形进行认定并参与验收。

- 市场监督管理部门负责对电梯是否符合应急情形进行认定并参与验收。

- 住房和城乡建设部门负责对屋面防水、外墙面、外立面、排水设施、护栏等是否符合应急情形进行认定并参与验收。

- 其他部门依据职责负责对各自行业领域内涉及房屋住宅事项是否符合应急情形进行认定并参与验收。

应急管理部门根据应急管理相关制度对各部门出具的专业认定是否属于应急情形进行复核工作。

第四条【使用原则】坚持应急抢修、安全优先、公开透明、谁受益谁分摊、专款专用。

- 第二章 适用情形及申请主体

- 第五条【适用情形】保修期满后，物业共用部位、共用设施设备经相关部门组织认定并经过应急部门复核，符合下列情形之一的，可启动住宅专项维修资金应急使用程序：

- （一）屋面因不可抗力发生突发性渗漏，情形严重无法满足业主正常居住和使用的；

- （二）电梯出现突发性故障影响业主正常使用，需要立即进行维修、更新和改造的；

- （三）共用消防设施设备损坏、无法正常使用，消防部门出具整改通知的；

- （四）楼体单侧外立面五分之一以上有脱落危险的；

- （五）公共护（围）栏破损、松动严重，危及人身、财产安全的；

- （六）共用排水设施坍塌、爆裂导致无法使用的；

- （七）发生其他严重危及人身安全、房屋安全等紧急情况的。

- 第六条【申请主体】相关业主、物业服务人、业主委员会或者居（村）民委员会，可作为住宅专项维修资金应急使用的申请主体。

- 第三章 使用程序

第七条【基本流程】住宅专项维修资金应急使用按下列环节实行闭环管理：

- （一）发现紧急情况报告；

- （二）相关部门现场认定；

- （三）应急管理部门复核；

- （四）施工企业和监理企业的选择；

（五）申请；

- （六）主管部门受理审核；

- （七）组织施工；

- （八）竣工验收；

- （九）公示结算。

第八条【紧急报告】建（构）筑物或者相关设施出现险情，发现人应当立即向相关所有人、管理人或者居（村）民委员会进行报告。

相关所有人、管理人或者居（村）民委员会接到发现人的报告后应当立即进行现场核实，事项属实的，应当立即向属地乡（镇）政府、街道办事处进行报告，并提交相关影像证明。

第九条【现场查勘与认定】属地乡（镇）政府、街道办事处收到报告后认为属于本办法规定的情形应当启用住宅专项维修资金应急使用的，应当将有关情况通知相关业主和相关部门，并配合进行实地查勘认定。

相关单位接到报告后应当在24小时内完成现场查勘，并在现场查勘后48小时内出具专业认定。

第十条【应急复核】应急管理部门应当在24小时内根据应急管理相关规定对相关单位出具的专业认定是否符合应急情形出具复核意见。

无复核意见，物业主管部门不予受理住宅维修资金应急使用的申请。

第十一条【企业选择】申请主体可以指定或者从相关部门推荐的企业中选择具备相关资质的施工企业、监理单位和工程造价审核单位。

第十二条【申请】由业主委员会或者居（村）民委员会

提出应急使用方案，也可以由相关业主、物业服务人提出应急使用方案经业主委员会或者居（村）民委员会同意，向物业行政主管部门书面提出资金使用申请，应急使用方案包括：

（一）维修资金应急使用申请书；

（二）申请主体资格证明、业主委员会备案证明、居（村）委会证明、授权委托书等；

（三）相关部门出具的应急维修认定证明、应急管理部门复核意见；

（四）现场影像等佐证材料；

（五）施工企业、监理单位和工程造价审核单位选聘方式及资质证明；

（六）应急维修方案、工程预算、施工合同、监理合同、工程造价委托合同；

（七）维修资金不足时的工程款补足方案；

（八）乡（镇）政府、街道办事处出具的材料真实性证明；

（九）维修费用分摊清册。

第十三条【审核】物业主管部门收到申请主体提交的申请后，对于符合本办法规定要求的，应当在2个工作日内完成审核。

对于不符合本办法规定要求的，物业主管部门应当向申请人说明情况，需要补充材料的，应当一次性告知申请人进行补充提交。

- 第十四条【施工与验收】施工企业应当严格按照施工方案进行施工，严禁偷工减料、以次充好。

- 监理单位应当切实履行监理责任，对工程材料、施工工

- 艺等进行全过程监理。

工程完工后，由申请主体、施工企业、监理单位、业主代表和认定部门共同验收，出具竣工验收报告。

- 第十五条【通知、公示与结算】属地乡（镇）政府、街道办事处或者由属地乡（镇）政府、街道办事处委托的个人或者单位应当及时将实地查勘、相关部门认定、应急部门复核、企业的选择、物业管理部门受理审核、施工情况、验收情况等通知相关业主。

工程验收合格后15日内，属地乡（镇）政府、街道办事处或者由属地乡（镇）政府、街道办事处委托的单位应在物业管理区域显著位置将施工方案、验收报告、工程决算书、监理报告、造价审核意见、分摊等情况进行不少于 7 日的公示。

对于公示无异议的，由申请主体向物业行政主管部门提交结算申请并提供本办法规定的证明材料。物业行政主管部门接到结算申请和相关材料后，应当在7个工作日内进行审核并予以拨付。

对于公示提出异议的业主，申请主体和相关部门应当给予明确答复并出具相关佐证材料。异议人对答复不满意的，可以通过司法程序予以解决。

第十六条【结算材料】申请主体向物业主管部门申请结算的，应当提供如下结算材料：

（一）结算申请书；

（二）竣工验收报告；

（三）工程质量评估报告、工程造价报告；

（四）公示证明材料、异议事项、答复意见和答复佐证材料；

（五）付款委托书、质保金收据；

（六）其他结算相关材料等。

- 第四章 资金分摊、垫付与追缴

第十七条【费用分摊】相关业主按照各自拥有物业建筑面积的比例分摊住宅应急维修费用，具体费用从相关业主维修资金分户账中列支。

第十八条【资金垫付】市、县（市）政府可以设立政府专项应急维修资金，用于垫付应急维修资金不足部分。

第十九条【追缴与归还】垫付住宅维修资金的，物业行政主管部门应当通知业主委员会或居（村）民委员会催告相关业主进行补缴。业主接到催告后，未能及时补缴的，业主委员会可以对未补缴的业主依法提起诉讼进行追缴。

无业主委员会或者业主委员会接到通知后怠于追缴的，可以由属地居（村）民委员会在乡（镇）政府、街道办事处指导和监督下代为进行追缴。

收回的资金应当全额归还住宅专项维修资金专户。

- 第五章  监督管理与法律责任

第二十条【申请主体责任】申请主体虚报、冒领、骗取维修资金的，由主管部门责令退回，依法追究相关单位及责任人责任；构成犯罪的，移送司法机关。

第二十一条【参建单位责任】施工、监理、造价、检测等单位弄虚作假、虚报工程造价、降低工程质量的，由行业管理部门建立惩戒制度进行记录，并依法承担赔偿责任；构成犯罪的，移送司法机关。

第二十二条【部门及工作人员责任】有关部门、单位及其工作人员在应急使用管理中存在滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，依法给予处分；构成犯罪的，移送司法机关。

第二十三条【检举和控告】任何个人和组织都有权对住宅专项维修资金应急使用过程中存在的违法违纪行为，向有权机关依法进行检举和控告。

- 第六章 附则

第二十四条【实施时间】本办法自2026年   月  日起施行。